## Slide 1
PROCESOS PARA NEGOCIOS DIGITALES · U4 · 4.1
Planificación de un proyecto BPM
Planificar un proyecto BPM con alcance, entregables, responsabilidades, riesgos y
criterios de aceptación.
Comprender
Aplicar
Comprobar
Material didáctico de elaboración original · Caso y datos ficticios
01 / 10
Notes: Hoy estudiaremos planificación de un proyecto bpm. El propósito es planificar un proyecto BPM con alcance, entregables, responsabilidades, riesgos y criterios de aceptación. Este contenido forma parte de procesos para negocios digitales. Trabajaremos con conceptos y un caso ficticio para tomar decisiones justificadas.
Fuente curricular: Procesos para Negocios Digitales, 4.1, UPS 2026–2027. Referencia: Jeston y Nelis (2014), Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. Dumas et al. (2018), Fundamentals of Business Process Management.

## Slide 2
PROCESOS PARA NEGOCIOS DIGITALES · U4 · 4.1
Una decisión que podrás justificar
Planificar un proyecto BPM con alcance, entregables, responsabilidades, riesgos
y criterios de aceptación.
Pregunta de entrada
¿Qué compromisos deben revisarse antes de aprobar el calendario del caso?
Material didáctico de elaboración original · Caso y datos ficticios
02 / 10
Notes: Antes de proponer una solución, considera esta pregunta: ¿Qué compromisos deben revisarse antes de aprobar el calendario del caso? Al terminar deberás explicar tu decisión, indicar cómo la comprobarías y reconocer los límites de la evidencia utilizada.
Fuente curricular: Procesos para Negocios Digitales, 4.1, UPS 2026–2027. Referencia: Jeston y Nelis (2014), Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. Dumas et al. (2018), Fundamentals of Business Process Management.

## Slide 3
PROCESOS PARA NEGOCIOS DIGITALES · U4 · 4.1
Alcance y justificación
Un proyecto BPM organiza una intervención temporal para mejorar un proceso con
propósito definido. Explica el problema, quién recibe el resultado, qué se incluye y qué
queda fuera. Relaciona los beneficios esperados con evidencia inicial y evita prometer una
transformación total sin recursos. El responsable del proyecto y el dueño del proceso
cumplen funciones relacionadas, pero distintas.
Material didáctico de elaboración original · Caso y datos ficticios
03 / 10
Notes: Un proyecto BPM organiza una intervención temporal para mejorar un proceso con propósito definido. Explica el problema, quién recibe el resultado, qué se incluye y qué queda fuera. Relaciona los beneficios esperados con evidencia inicial y evita prometer una transformación total sin recursos. El responsable del proyecto y el dueño del proceso cumplen funciones relacionadas, pero distintas.
Fuente curricular: Procesos para Negocios Digitales, 4.1, UPS 2026–2027. Referencia: Jeston y Nelis (2014), Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. Dumas et al. (2018), Fundamentals of Business Process Management.

## Slide 4
PROCESOS PARA NEGOCIOS DIGITALES · U4 · 4.1
Entregables y responsabilidades
Descompón el trabajo en entregables verificables: alcance, modelo actual, diagnóstico,
propuesta futura, piloto y seguimiento. Asigna responsable de ejecución y autoridad de
aprobación. Un cronograma útil representa dependencias y disponibilidad de participantes.
No programes una validación antes de disponer de evidencia suficiente ni supongas que
todas las personas estarán disponibles a tiempo completo.
Material didáctico de elaboración original · Caso y datos ficticios
04 / 10
Notes: Descompón el trabajo en entregables verificables: alcance, modelo actual, diagnóstico, propuesta futura, piloto y seguimiento. Asigna responsable de ejecución y autoridad de aprobación. Un cronograma útil representa dependencias y disponibilidad de participantes. No programes una validación antes de disponer de evidencia suficiente ni supongas que todas las personas estarán disponibles a tiempo completo.
Fuente curricular: Procesos para Negocios Digitales, 4.1, UPS 2026–2027. Referencia: Jeston y Nelis (2014), Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. Dumas et al. (2018), Fundamentals of Business Process Management.

## Slide 5
PROCESOS PARA NEGOCIOS DIGITALES · U4 · 4.1
Del concepto a la acción
01
Justificar alcance
›
02
Organizar
entregables
›
03
Preparar piloto
›
04
Transferir
seguimiento
La planificación conecta el problema con entregables, personas y decisiones. Un modelo actual validado
debe preceder al diagnóstico y a la selección del cambio. El piloto necesita preparación operacional y
condiciones de aceptación. Al concluir, la responsabilidad de seguimiento se transfiere de manera
explícita para que la mejora no dependa de mantener abierto el proyecto indefinidamente.
Material didáctico de elaboración original · Caso y datos ficticios
05 / 10
Notes: La planificación conecta el problema con entregables, personas y decisiones. Un modelo actual validado debe preceder al diagnóstico y a la selección del cambio. El piloto necesita preparación operacional y condiciones de aceptación. Al concluir, la responsabilidad de seguimiento se transfiere de manera explícita para que la mejora no dependa de mantener abierto el proyecto indefinidamente.
Fuente curricular: Procesos para Negocios Digitales, 4.1, UPS 2026–2027. Referencia: Jeston y Nelis (2014), Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. Dumas et al. (2018), Fundamentals of Business Process Management.

## Slide 6
PROCESOS PARA NEGOCIOS DIGITALES · U4 · 4.1
Caso aplicado · datos ficticios
Caso ficticio: una empresa propone mejorar soporte en cuatro semanas, pero el analista solo puede
participar dos días por semana y los datos no están consolidados. El plan debe ajustar alcance o
plazo, asignar acceso a registros y programar validación con atención al cliente. Comprar una
herramienta en la primera semana no sustituye el diagnóstico. El piloto necesita responsables de
incidentes y una decisión de continuidad.
¿Qué compromisos deben revisarse antes de aprobar el calendario del caso?
Material didáctico de elaboración original · Caso y datos ficticios
06 / 10
Notes: Caso ficticio: una empresa propone mejorar soporte en cuatro semanas, pero el analista solo puede participar dos días por semana y los datos no están consolidados. El plan debe ajustar alcance o plazo, asignar acceso a registros y programar validación con atención al cliente. Comprar una herramienta en la primera semana no sustituye el diagnóstico. El piloto necesita responsables de incidentes y una decisión de continuidad.
Fuente curricular: Procesos para Negocios Digitales, 4.1, UPS 2026–2027. Referencia: Jeston y Nelis (2014), Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. Dumas et al. (2018), Fundamentals of Business Process Management.

## Slide 7
PROCESOS PARA NEGOCIOS DIGITALES · U4 · 4.1
Riesgos y cambio
Identifica riesgos de datos insuficientes, resistencia, dependencia técnica o interrupción de
operación. Define señales tempranas, responsables y respuestas. El cambio necesita
comunicación sobre qué se modificará, formación para quienes ejecutan el proceso y un
canal para reportar excepciones. Considera pruebas y transición para no usar a los clientes
como validadores involuntarios de una solución todavía no comprobada.
Material didáctico de elaboración original · Caso y datos ficticios
07 / 10
Notes: Identifica riesgos de datos insuficientes, resistencia, dependencia técnica o interrupción de operación. Define señales tempranas, responsables y respuestas. El cambio necesita comunicación sobre qué se modificará, formación para quienes ejecutan el proceso y un canal para reportar excepciones. Considera pruebas y transición para no usar a los clientes como validadores involuntarios de una solución todavía no comprobada.
Fuente curricular: Procesos para Negocios Digitales, 4.1, UPS 2026–2027. Referencia: Jeston y Nelis (2014), Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. Dumas et al. (2018), Fundamentals of Business Process Management.

## Slide 8
PROCESOS PARA NEGOCIOS DIGITALES · U4 · 4.1
Aceptación y continuidad
Define criterios observables para aceptar cada entregable y decidir si ampliar el piloto.
Prevé soporte y transferencia al responsable de la operación. El cierre del proyecto debe
conservar modelos, decisiones, indicadores y aprendizajes. La mejora del proceso continúa
después del cierre administrativo; necesita una revisión programada y capacidad de actuar
cuando el resultado se aleja del propósito.
Material didáctico de elaboración original · Caso y datos ficticios
08 / 10
Notes: Define criterios observables para aceptar cada entregable y decidir si ampliar el piloto. Prevé soporte y transferencia al responsable de la operación. El cierre del proyecto debe conservar modelos, decisiones, indicadores y aprendizajes. La mejora del proceso continúa después del cierre administrativo; necesita una revisión programada y capacidad de actuar cuando el resultado se aleja del propósito.
Fuente curricular: Procesos para Negocios Digitales, 4.1, UPS 2026–2027. Referencia: Jeston y Nelis (2014), Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. Dumas et al. (2018), Fundamentals of Business Process Management.

## Slide 9
PROCESOS PARA NEGOCIOS DIGITALES · U4 · 4.1
Tu actividad de transferencia
1
Redacta una ficha de proyecto con problema, alcance, exclusiones y beneficio esperado.
2
Construye entregables, dependencias y responsables para un calendario realista.
3
Elabora tres riesgos con señal temprana, responsable y respuesta.
4
Define aceptación del piloto y transferencia al responsable del proceso.
Material didáctico de elaboración original · Caso y datos ficticios
09 / 10
Notes: Para aplicar lo aprendido, desarrolla la tarea editable. Redacta una ficha de proyecto con problema, alcance, exclusiones y beneficio esperado. Después, elabora tres riesgos con señal temprana, responsable y respuesta. Justifica tus decisiones con los conceptos de esta explicación y comprueba tus respuestas en la actividad interactiva.
Fuente curricular: Procesos para Negocios Digitales, 4.1, UPS 2026–2027. Referencia: Jeston y Nelis (2014), Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. Dumas et al. (2018), Fundamentals of Business Process Management.

## Slide 10
PROCESOS PARA NEGOCIOS DIGITALES · U4 · 4.1
Síntesis y referencias
Planifica alcance y capacidad reales.
Organiza entregables con aceptación y riesgos.
Transfiere la mejora a la operación.
Base curricular: sílabo UPS adjunto, página 1. Referencia de ampliación: Jeston y Nelis (2014), Business Process Management:
Practical Guidelines to Successful Implementations. Dumas et al. (2018), Fundamentals of Business Process Management.
Material didáctico de elaboración original · Caso y datos ficticios
10 / 10
Notes: Conserva estas ideas. Planifica alcance y capacidad reales. Organiza entregables con aceptación y riesgos. Transfiere la mejora a la operación. El caso y sus datos son ficticios. Revisa las fuentes indicadas en los materiales y continúa con la práctica para transferir estos criterios a otra situación.
Fuente curricular: Procesos para Negocios Digitales, 4.1, UPS 2026–2027. Referencia: Jeston y Nelis (2014), Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. Dumas et al. (2018), Fundamentals of Business Process Management.